**ОТЧЕТ**

по Учебной практике УП.03

по ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем

7 семестр

по специальности 09.02.07 09.02.07

Информационные системы и программирование

АКВТ.09.02.07.УП.03.00

Листов: 6

Выполнил: Студент гр. РП-41  
Мамонтова Е.С.

Проверили:  
 Преподаватели  
 Коцарева А.А.

Заитова Р.Р.

2021

Оглавление

[1. Паспорт проекта 3](#_Toc66134254)

[2. Цели проекта 4](#_Toc66134255)

[3. Финансовый план-график проекта 5](#_Toc66134256)

[4. Диаграмма Ганте 6](#_Toc66134257)

# Паспорт проекта

* + - 1. **Сведения о проекте:**

**Полное наименование проекта**

“Разработка сайта для частной клиники ООО «НАША МЕДИЦИНА»”

**Ответственный за проект**

Мамонтова Екатерина Сергеевна, студентка группы РП-41

**Актуальность проекта**

Создание адаптивного и комфортного в использовании дизайна для частной клиники “НАША МЕДИЦИНА” актуален в наше время. В период пандемии многие не рискуют выходить на улицу, а уж тем более ходить в поликлиники и больницы. Тогда на помощь идет онлайн медцентр “НАША МЕДИЦИНА”. На сайте будет использован минималистичный дизайн простой в понимании, а пользователям будут доступны следующие функции:

1. **Поиск врача**. Чтобы не тратить время в очереди, пользователь может найти врача онлайн и проконсультироваться с ним.
2. **Онлайн аптека**. Чтобы не рисковать здоровьем в период пандемии, пользователь сможет выбрать нужные лекарства в онлайн аптеке.
3. **Консультация**. Если нужно задать пару вопросов врачу, а идти в поликлинику нет времени, то пользователь сможет сделать это онлайн не выходя из дома.
4. **Срочная помощь**. Скорая едет очень долго, а больному становиться всё хуже? Тогда пользователь сможет воспользоваться срочной помощью.

# Цели проекта

1. Облегчить людям посещение врачей и решить проблему быстрее и эффективнее.
2. Сделать очереди в поликлиниках меньше, а людей здоровее.
3. Создать удобный в использовании интерфейс.
4. Создать привлекательный дизайн.

# 3. Финансовый план-график проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название статьи расходов | Итого | С 15.02.2021 по 7.03.2021 | | | |
| **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** |
| **Разработка паспорта проекта** | 1 500р. | **9 500р** |  |  |  |
| **Мудборд и вайрфрейм-эскизы** | 8 000р. |  |  |  |
| **Разработка дизайна** | 10 000р. |  | **20 000р** |  |  |
| **Разработка HTML структуры и CSS стилей** | 10 000р. |  |  |  |
| **Дополнение функционала JS** | 5 000р. |  |  | **5 000р** |  |
| **Тестирование продукта** | 2 000р. |  |  |  | **2 000р** |
| **Итого:** | 36 000р. |  |  |  |  |

# 4. Диаграмма Ганте

